ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

—

Telegram Music Bot

Бот для поиска и отправки музыки в Telegram

Заказчик: TSDESIGN

Версия: 1.0

Дата: 22 февраля 2026

# Содержание

1. Общие сведения о проекте

2. Почему НЕ Cloudflare Workers (и что вместо)

3. Архитектура системы

4. Функциональные требования

5. Пользовательские сценарии (User Flow)

6. Структура проекта

7. API и интеграции

8. База данных

9. Безопасность и лимиты

10. Нефункциональные требования

11. Деплой и инфраструктура

12. Этапы разработки (Roadmap)

13. Технический стек (итого)

14. Риски и митигация

15. Критерии приёмки (Definition of Done)

# 1. Общие сведения о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | MusicBot TG |
| Тип продукта | Telegram-бот для поиска и доставки музыки |
| Целевая аудитория | Пользователи Telegram в СНГ/КР |
| Платформа | Telegram Bot API |
| Язык бота | Русский / Кыргызский / English |
| Монетизация (опционально) | Реклама / Premium-подписка / Донат |

### Цели проекта

- Предоставить пользователям быстрый поиск и получение музыки прямо в Telegram

- Минимальное время от запроса до получения трека (целевое: < 15 секунд)

- Поддержка популярных источников: YouTube, SoundCloud, VK Music

- Кэширование треков для экономии ресурсов сервера

- Возможность масштабирования при росте аудитории

# 2. Почему НЕ Cloudflare Workers

Важно: ограничения Cloudflare Workers Cloudflare Workers не подходят как основной runtime для музыкального бота из-за фундаментальных технических ограничений платформы.

### Ограничения Workers

| Ограничение | Значение | Проблема для бота |
| --- | --- | --- |
| CPU time (Free) | 10 мс | Невозможно конвертировать аудио |
| CPU time (Paid) | 30 сек | Конвертация 5-мин трека: 10-20 сек |
| Memory | 128 МБ | MP3 файл 10 МБ + буферы = OOM |
| Request size | 100 МБ | Аудиофайлы могут превышать |
| Нет ffmpeg | V8 Isolate | Нельзя запускать бинарники |
| Нет файловой системы | Нет FS API | Негде хранить временные файлы |
| WebSocket | Ограничено | Polling невозможен |

### Где Cloudflare МОЖНО использовать

- Webhook endpoint: Workers принимает webhook от Telegram и кладёт задачу в очередь

- Cloudflare R2: S3-совместимое хранилище для кэша аудиофайлов (бесплатно до 10 ГБ/мес)

- Cloudflare D1: SQLite-база для метаданных треков и пользователей

- Cloudflare Queue: Очередь задач между webhook и обработчиком

### Рекомендуемая архитектура

Гибридный подход: Cloudflare Workers как API Gateway + VPS (обычный сервер) для тяжёлой обработки аудио. Либо полностью на VPS — проще в разработке и отладке.

# 3. Архитектура системы

## Вариант A: Полностью на VPS (рекомендуемый)

Самый простой и надёжный вариант для старта. Один сервер делает всё.

Схема работы (Вариант A) Telegram → Webhook → Python App (VPS) → yt-dlp + ffmpeg → Конвертация → Отправка в Telegram ↓ Redis (кэш file_id)

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Bot Framework | aiogram 3.x (Python) | Обработка команд и сообщений |
| Скачивание | yt-dlp | Поиск и загрузка аудио с YouTube/SC |
| Конвертация | ffmpeg | Перекодировка в MP3 128-192 kbps |
| Кэш треков | Redis | Хранение Telegram file_id по хэшу трека |
| База данных | PostgreSQL / SQLite | Пользователи, статистика, история |
| Task Queue | asyncio / Celery | Параллельная обработка запросов |
| Сервер | VPS (2 vCPU, 4 GB RAM) | Ubuntu 24.04 LTS |

## Вариант B: Гибрид Cloudflare + VPS

Для тех, кто хочет использовать Cloudflare-экосистему максимально.

Схема работы (Вариант B) Telegram → CF Worker (webhook) → CF Queue → VPS Worker → yt-dlp + ffmpeg ↓ CF R2 (кэш файлов) ←←←←←←←←←←←←← ←←←←←← MP3 CF D1 (метаданные) ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←← file_id

Плюсы: R2 — дешёвое хранилище кэша, D1 — бесплатная база, Workers — глобальный edge.

Минусы: Сложнее архитектура, больше точек отказа, дольше в разработке.

Рекомендация: Начать с Варианта A. Если бот взлетит и нужно масштабирование — мигрировать кэш в R2 и добавить Workers как прокси.

# 4. Функциональные требования

## 4.1 Команды бота

| Команда | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| /start | Приветствие, краткая инструкция, выбор языка | P0 |
| /search <запрос> | Поиск трека по названию/артисту | P0 |
| /top | Топ-10 популярных треков за неделю | P1 |
| /history | Последние 10 запросов пользователя | P1 |
| /lang | Переключение языка (RU/KG/EN) | P2 |
| /help | Справка по командам | P0 |
| /settings | Настройки: качество, формат | P2 |
| /stats | Статистика бота (для админов) | P2 |

## 4.2 Основные функции

### Поиск музыки

- Пользователь отправляет текстовое сообщение (название песни / артист + трек)

- Бот ищет через yt-dlp (ytsearch) до 5 результатов

- Результаты отображаются inline-кнопками с названием, длительностью и автором

- Пользователь нажимает на кнопку — бот скачивает и отправляет трек

### Отправка аудио

- Формат: MP3, битрейт 192 kbps (настраиваемый: 128/192/320)

- Метаданные: title, artist, duration, обложка (thumbnail)

- Telegram file_id кэшируется для повторных запросов (отправка без повторного скачивания)

- Лимит: файлы до 50 МБ (ограничение Telegram Bot API)

- Треки длиннее 10 минут обрезаются или отклоняются с сообщением

### Inline-режим

- Пользователь вводит @botname + запрос в любом чате

- Бот возвращает до 5 результатов поиска

- Выбранный трек отправляется в текущий чат

- Приоритет: P1 (вторая очередь разработки)

### Кэширование

- Уровень 1 (Redis): file_id по хэшу (YouTube video ID). Срок: 30 дней

- Уровень 2 (Диск/R2): MP3-файлы для быстрой повторной конвертации. Срок: 7 дней

- При повторном запросе того же трека — моментальная отправка через file_id

- Экономия: до 80% серверных ресурсов при активной аудитории

# 5. Пользовательские сценарии

## Сценарий 1: Поиск по тексту

- Пользователь отправляет сообщение: "Молчат Дома Судно"

- Бот отвечает: "Ищу..." с индикатором typing

- Бот находит 3-5 результатов, показывает inline-кнопки:

- [Молчат Дома – Судно (Борисов) — 3:42]

- [Молчат Дома – Судно (Live) — 4:15]

- Пользователь нажимает первую кнопку

- Бот: "Скачиваю..." → отправляет аудиофайл с обложкой и метаданными

## Сценарий 2: Повторный запрос (кэш)

- Пользователь запрашивает трек, который уже скачивался ранее

- Бот находит file_id в Redis

- Моментальная отправка без скачивания и конвертации (< 1 сек)

## Сценарий 3: Ошибка

- Пользователь отправляет запрос, yt-dlp не находит результатов

- Бот отвечает: "Ничего не найдено. Попробуй уточнить запрос."

- Файл больше 50 МБ → бот пробует снизить битрейт до 128 kbps и повторить

- Если всё равно не помещается: "Трек слишком длинный для отправки в Telegram."

## Сценарий 4: Inline-режим

- Пользователь в любом чате набирает: @musicbot_name Imagine Dragons

- Появляется popup с 5 результатами (название + длительность)

- Нажатие — трек отправляется в текущий чат от имени пользователя

# 6. Структура проекта

Рекомендуемая файловая структура для Варианта A (VPS):

music-bot/ ├── bot/ │ ├── __init__.py │ ├── main.py # Точка входа, инициализация бота │ ├── config.py # Конфигурация (env, константы) │ ├── handlers/ │ │ ├── start.py # /start, /help │ │ ├── search.py # Поиск и отправка треков │ │ ├── inline.py # Inline-режим │ │ ├── history.py # /history, /top │ │ └── admin.py # /stats, управление │ ├── services/ │ │ ├── downloader.py # yt-dlp обёртка │ │ ├── converter.py # ffmpeg обёртка │ │ ├── cache.py # Redis + файловый кэш │ │ └── metadata.py # Извлечение метаданных │ ├── models/ │ │ ├── user.py # Модель пользователя │ │ └── track.py # Модель трека/кэша │ ├── middlewares/ │ │ ├── throttle.py # Rate limiting │ │ └── logging.py # Логирование запросов │ └── i18n/ │ ├── ru.json # Русский │ ├── kg.json # Кыргызский │ └── en.json # English ├── docker-compose.yml # Оркестрация сервисов ├── Dockerfile # Образ бота ├── requirements.txt # Python-зависимости ├── .env.example # Шаблон переменных окружения └── README.md # Документация

# 7. API и интеграции

## 7.1 Telegram Bot API

| Метод | Использование |
| --- | --- |
| setWebhook / getUpdates | Получение обновлений (webhook предпочтительно) |
| sendAudio | Отправка аудиофайла с метаданными и обложкой |
| sendMessage | Текстовые ответы, ошибки, статус |
| answerInlineQuery | Ответ на inline-запросы |
| editMessageText | Обновление статуса ("Ищу..." → "Скачиваю...") |
| sendChatAction | Индикатор upload_audio/typing |

## 7.2 yt-dlp

Основная библиотека для поиска и скачивания аудио. Ключевые параметры:

- format: 'bestaudio/best' — лучшее доступное аудио

- extract_flat: True для поиска без скачивания (только метаданные)

- postprocessors: FFmpegExtractAudio → MP3 192kbps

- match_filter: Фильтр по длительности (< 600 сек)

- socket_timeout: 30 сек — таймаут загрузки

## 7.3 Источники музыки

| Источник | Метод поиска | Статус |
| --- | --- | --- |
| YouTube | ytsearch:query | Основной (MVP) |
| SoundCloud | scsearch:query | Второй этап |
| VK Music | Через неофициальный API | Третий этап (опционально) |
| Spotify | Только метаданные → поиск на YT | Третий этап (опционально) |

# 8. База данных

## 8.1 Таблица: users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | Telegram user ID |
| username | VARCHAR(255) | Telegram username |
| first_name | VARCHAR(255) | Имя |
| language | VARCHAR(5) | Язык интерфейса (ru/kg/en) |
| quality | VARCHAR(10) | Предпочитаемый битрейт (128/192/320) |
| is_premium | BOOLEAN | Премиум-пользователь |
| request_count | INTEGER | Общее число запросов |
| created_at | TIMESTAMP | Дата первого использования |
| last_active | TIMESTAMP | Последняя активность |

## 8.2 Таблица: tracks_cache

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | Автоинкремент |
| source_id | VARCHAR(50) | YouTube video ID / SC track ID |
| source | VARCHAR(20) | youtube / soundcloud / vk |
| title | VARCHAR(500) | Название трека |
| artist | VARCHAR(255) | Исполнитель |
| duration | INTEGER | Длительность (секунды) |
| file_id | VARCHAR(255) | Telegram file_id (для повторной отправки) |
| bitrate | INTEGER | Битрейт MP3 |
| file_size | INTEGER | Размер файла (байты) |
| downloads | INTEGER | Число скачиваний |
| created_at | TIMESTAMP | Дата кэширования |
| expires_at | TIMESTAMP | Дата истечения кэша |

## 8.3 Таблица: search_history

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | Автоинкремент |
| user_id | BIGINT FK | Ссылка на users.id |
| query | VARCHAR(500) | Текст поискового запроса |
| track_id | INTEGER FK | Выбранный трек (если был) |
| created_at | TIMESTAMP | Время запроса |

# 9. Безопасность и лимиты

## 9.1 Rate Limiting

| Тип пользователя | Лимит запросов | Cooldown |
| --- | --- | --- |
| Обычный | 10 треков / час | 5 сек между запросами |
| Premium | 50 треков / час | 2 сек между запросами |
| Admin | Без лимита | Нет |

## 9.2 Защита

- Валидация ввода: Санитизация запросов, ограничение длины (500 символов)

- Anti-flood: Middleware throttling через aiogram + Redis

- Webhook Secret: Секретный токен в URL для верификации запросов от Telegram

- Environment Variables: Все токены и ключи в .env, никогда в коде

- Docker isolation: Бот работает в изолированном контейнере

- Логирование: Все запросы логируются, но не содержат персональных данных

## 9.3 Авторские права

Дисклеймер Бот предоставляет поиск и доставку музыки в образовательных целях. Ответственность за использование контента лежит на конечном пользователе. Рекомендуется ограничить доступ приватным ботом (не публиковать в каталоге ботов) и не использовать в коммерческих целях без соответствующих лицензий.

# 10. Нефункциональные требования

| Требование | Метрика | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Время ответа (кэш) | Время от запроса до аудио | < 2 секунды |
| Время ответа (новый трек) | Время от запроса до аудио | < 15 секунд |
| Доступность | Uptime | 99.5% |
| Одновременные запросы | Concurrent downloads | 10-20 |
| Хранилище кэша | Объём на диске | 50 ГБ (авто-очистка по TTL) |
| Логирование | Ретенция | 30 дней |
| Мониторинг | Health check | Каждые 60 секунд |
| Автообновление yt-dlp | Частота обновления | Еженедельно (cron) |

# 11. Деплой и инфраструктура

## 11.1 Минимальный сервер

| Параметр | Минимум | Рекомендуемый |
| --- | --- | --- |
| vCPU | 1 | 2 |
| RAM | 2 ГБ | 4 ГБ |
| SSD | 40 ГБ | 80 ГБ |
| ОС | Ubuntu 24.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| Сеть | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с |
| Стоимость | ~$5-10/мес | ~$15-20/мес |

Провайдеры: Hetzner (отличная цена/качество), DigitalOcean, Aeza, TimeWeb Cloud, или локальный VPS в Бишкеке.

## 11.2 Docker Compose

Все сервисы запускаются через docker-compose:

- bot: Python-приложение с aiogram + yt-dlp + ffmpeg

- redis: Кэш file_id и rate limiting

- postgres: Основная база данных (или SQLite для простоты)

- nginx: Reverse proxy + SSL (Let’s Encrypt)

## 11.3 CI/CD

- GitHub Actions: автодеплой при пуше в main

- Тесты: pytest перед деплоем

- Откат: docker-compose down && docker-compose up с предыдущим образом

# 12. Этапы разработки (Roadmap)

| Этап | Срок | Что входит |
| --- | --- | --- |
| MVP (P0) | 1-2 недели | Поиск по YouTube, отправка MP3, кэширование file_id, /start, /help, /search |
| v1.1 (P1) | 2-3 недели | Inline-режим, /top, /history, кнопки выбора из результатов, обложки |
| v1.2 (P2) | 3-4 недели | SoundCloud, настройки качества, /lang, /settings, мультиязычность |
| v2.0 (P3) | 5-6 недель | Premium-подписка, VK/Spotify, плейлисты, расширенная статистика |

# 13. Технический стек (итого)

| Категория | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python | 3.12+ |
| Bot Framework | aiogram | 3.x |
| Скачивание аудио | yt-dlp | latest |
| Аудио-обработка | ffmpeg | 6.x+ |
| Кэш | Redis | 7.x |
| БД | PostgreSQL (или SQLite) | 16+ |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose | 24+ |
| Web Server | nginx | 1.24+ |
| CI/CD | GitHub Actions | — |
| Мониторинг | Healthcheck + Telegram-уведомления | — |

# 14. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| yt-dlp перестаёт работать с YouTube | Средняя | Критическое | Автообновление yt-dlp, fallback на SoundCloud |
| Блокировка IP YouTube | Средняя | Высокое | Ротация прокси, использование residential прокси |
| Telegram блокирует бота | Низкая | Критическое | Не публиковать в каталоге, ограничить аудиторию |
| Перегрузка сервера | Средняя | Среднее | Rate limiting, очередь задач, горизонтальное масштабирование |
| Диск забивается кэшем | Высокая | Среднее | Cron-очистка по TTL (7 дней), мониторинг места |
| Правовые претензии | Низкая | Высокое | Приватный бот, дисклеймер, готовность отключить |

# 15. Критерии приёмки

### MVP считается готовым, когда:

- Бот отвечает на /start и /help корректным сообщением

- Текстовый запрос возвращает список из 3-5 результатов с кнопками

- Нажатие на кнопку приводит к отправке MP3 файла с корректными метаданными

- Повторный запрос того же трека отправляется из кэша менее чем за 2 секунды

- Rate limiting работает: более 10 запросов в час блокируются с сообщением

- Бот стабильно работает 24 часа без перезагрузки под нагрузкой 100+ запросов/день

- Docker-контейнер успешно запускается на чистом VPS командой docker-compose up -d

- Логи пишутся в файл и содержат время, user_id, запрос, статус ответа

Конец документа

TSDESIGN © 2026