🎧

BLACK ROOM

RADIO BOT

——————————

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

TEQUILA MUSIC   ·   FULLMOON TRIP SOUND   ·   BLACK ROOM NIGHT CHAT

Заказчик: TSDESIGN

Версия: 2.0

Дата: 22 февраля 2026

# Содержание

1. Общие сведения о проекте

2. Экосистема каналов

3. Архитектура системы

4. Главное меню и навигация

5. Поиск музыки (все порталы)

6. Рекомендательная система «По вашему вкусу»

7. Онлайн-трансляция и Voice Chat

8. AUTO MIX — автомиксинг

9. Режимы эфира

10. Premium-подписка

11. Админ-панель и аналитика

12. База данных

13. Безопасность и лимиты

14. Технический стек

15. Деплой и инфраструктура

16. Этапы разработки (Roadmap)

17. Стратегия продвижения

18. Риски и митигация

19. Критерии приёмки

# 1. Общие сведения о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | BLACK ROOM RADIO BOT |
| Тип продукта | Музыкальная экосистема: поиск + радио 24/7 + персональный DJ |
| Платформа | Telegram Bot + Telegram Voice Chat |
| Заказчик | TSDESIGN |
| Экосистема | TEQUILA MUSIC · FULLMOON TRIP SOUND · BLACK ROOM NIGHT CHAT |
| Языки | Русский / English |
| Монетизация | Premium-подписка + заказ треков вне очереди |

### Итоговая модель продукта

Бот становится: • Музыкальным поисковиком по всем платформам • Радиостанцией 24/7 с автомиксингом • Центром экосистемы TEQUILA + FULLMOON + BLACK ROOM • Инструментом продвижения каналов • Персональным AI DJ с рекомендациями

# 2. Экосистема каналов

Бот является центральным узлом, связывающим три канала в единую музыкальную экосистему:

| Канал | Назначение | Роль в боте |
| --- | --- | --- |
| TEQUILA MUSIC | Музыкальный канал — энергичные треки, хиты, латино, house | Источник #1 для поиска и TEQUILA LIVE |
| FULLMOON TRIP SOUND | Deep / ambient / trip-hop / ночные сеты | Источник #2 для поиска и FULLMOON LIVE |
| BLACK ROOM NIGHT CHAT | Чат-сообщество, ночные обсуждения, Voice Chat | Площадка для 24/7 стрима и VIP-эфиров |

### Схема взаимодействия

Экосистема TEQUILA MUSIC → Парсер → База треков ← Парсер ← FULLMOON TRIP SOUND ↓ BLACK ROOM RADIO BOT / ¦ \ Поиск Радио 24/7 AI DJ \ ¦ / BLACK ROOM NIGHT CHAT (Voice Chat)

Парсер каналов: Бот автоматически мониторит новые посты в TEQUILA и FULLMOON через Pyrogram (userbot), извлекает аудио, метаданные и добавляет в базу. Новые треки автоматически попадают в очередь эфира.

# 3. Архитектура системы

Схема архитектуры Telegram → Webhook → aiogram 3 (Bot API) ↓ Router (команды / кнопки) / ¦ ¦ \ Search Stream AutoMix Recommend ¦ ¦ ¦ ¦ yt-dlp Pyrogram ffmpeg ML Engine \ ¦ / ¦ Redis (cache + queue) PostgreSQL ↓ BLACK ROOM Voice Chat (24/7)

| Модуль | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Bot Core | aiogram 3.x | Обработка команд, кнопок, inline-запросов |
| Voice Chat | Pyrogram + pytgcalls | Подключение к Voice Chat, стриминг 24/7 |
| Channel Parser | Pyrogram (userbot) | Мониторинг TEQUILA / FULLMOON каналов |
| Search Engine | yt-dlp + API | Поиск по YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer |
| Audio Processor | ffmpeg + pydub | Конвертация, миксинг, нормализация |
| Recommendation | scikit-learn / LightFM | AI-рекомендации «По вашему вкусу» |
| Cache | Redis 7 | Кэш file_id, очередь эфира, rate limiting |
| Database | PostgreSQL 16 | Пользователи, треки, история, аналитика |
| Payments | Telegram Stars / YooKassa | Premium-подписка и разовые покупки |

# 4. Главное меню и навигация

После /start пользователь видит красивое приветствие с inline-кнопками:

| Кнопка | Действие | Описание |
| --- | --- | --- |
| ▶️ TEQUILA LIVE | Подключение к эфиру TEQUILA | Прямой эфир из канала TEQUILA MUSIC |
| 🌕 FULLMOON LIVE | Подключение к эфиру FULLMOON | Прямой эфир из канала FULLMOON TRIP SOUND |
| 🔥 AUTO MIX | Запуск автомикса | Микс из TEQUILA + FULLMOON с плавными переходами |
| 🧠 По вашему вкусу | Персональный плейлист | AI-подборка на основе истории прослушивания |
| 🔎 Найти трек | Поиск по всем порталам | Поиск по YouTube, Spotify, SoundCloud, каналам |
| 📊 Топ сегодня | Популярные треки | Топ-10 за сегодня/неделю среди пользователей бота |
| 💎 Premium | Оплата / инфо | VIP-функции, подписка, закрытый эфир |

### Триггеры текстовых команд

Помимо кнопок, бот реагирует на естественные фразы:

| Триггер | Действие |
| --- | --- |
| «песня», «найти трек», «включи» | Переход в режим поиска |
| «что играет», «что за трек» | Показать текущий трек в эфире |
| «стоп», «пауза», «выключи» | Остановить воспроизведение |
| «дальше», «следующий», «скип» | Следующий трек |

# 5. Поиск музыки (все порталы)

## Алгоритм поиска (приоритетный каскад)

Поиск идёт последовательно с приоритетом собственных каналов:

- Проверка в TEQUILA MUSIC (локальная база, мгновенно)

- Проверка в FULLMOON TRIP SOUND (локальная база, мгновенно)

- Поиск на YouTube (yt-dlp ytsearch, до 5 результатов)

- Метаданные Spotify (название + артист → поиск на YouTube)

- Кэширование результата (Redis file_id + PostgreSQL метаданные)

## Источники

| Источник | Метод | Приоритет | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Ваши каналы (TEQUILA / FULLMOON) | Локальная БД | Максимальный | MVP |
| YouTube | yt-dlp (ytsearch) | Высокий | MVP |
| SoundCloud | yt-dlp (scsearch) | Средний | v1.1 |
| Spotify | API → метаданные → YT | Средний | v1.2 |
| Apple Music | API (preview 30с) / YT fallback | Низкий | v2.0 |
| Deezer | API (preview 30с) / YT fallback | Низкий | v2.0 |

### Формат отправки

- Формат: MP3, битрейт 192 kbps (настраиваемый: 128/192/320)

- Метаданные: title, artist, duration, обложка (thumbnail)

- Лимит: 50 МБ (Telegram Bot API). Если больше — снижение битрейта до 128 kbps автоматически

- Треки длиннее 10 минут — предупреждение пользователю

# 6. Рекомендательная система «По вашему вкусу»

Ключевая фишка проекта Это главное конкурентное преимущество. Персональный AI DJ, который учится на поведении каждого пользователя.

## Что анализирует система

| Сигнал | Как используется | Вес |
| --- | --- | --- |
| Частота прослушивания | Определение любимых артистов/жанров | Высокий |
| Жанр / теги | Кластеризация предпочтений | Высокий |
| Время суток | Утро=спокойное, ночь=deep, вечер=энергичное | Средний |
| BPM (темп) | Средний BPM последних треков | Средний |
| Skip / Full play | Пропуск = не нравится, полное прослушивание = нравится | Высокий |
| Лайки / репосты | Явный сигнал одобрения | Максимальный |

## Алгоритм подборки

Формула плейлиста 1. Определить 3 любимых жанра пользователя 2. Определить средний темп (BPM) предпочтений 3. Проверить последние 20 треков (исключить повторы) 4. Сгенерировать плейлист: • 60% — любимый жанр • 20% — похожие треки (соседние кластеры) • 20% — новые рекомендации (расширение вкусов)

## Онбординг новых пользователей

Если у пользователя нет истории, бот задаёт 3 вопроса через inline-кнопки:

- Любимый стиль? [Электро] [Хип-хоп] [Pop] [Rock] [R&B] [Lo-fi] [Latin]

- Какой вайб? [Ночной / Deep] [Энергичный] [Спокойный] [Микс]

- Любимые артисты? Текстовое поле (до 5 артистов через запятую)

На основе ответов формируется стартовый профиль, который уточняется с каждым прослушиванием.

# 7. Онлайн-трансляция и Voice Chat

## 7.1 Внутри бота (личный эфир)

- Потоковая отправка треков один за другим

- Кнопки управления: ▶️ Play / ⏸ Pause / ⏭ Next / ❤️ Like

- Обложка трека + прогресс-бар (текстовый: ▬▬▬▬○──── 2:15 / 4:30)

- Автоматический переход к следующему треку

## 7.2 В чате BLACK ROOM (Voice Chat 24/7)

Технология: Pyrogram + pytgcalls Бот подключается к Voice Chat группы BLACK ROOM NIGHT CHAT через userbot-аккаунт и стримит аудио в режиме 24/7.

- Подключение к Voice Chat через pytgcalls

- Автоматическая очередь треков из TEQUILA + FULLMOON

- Автопереключение при новом посте в канале (опционально)

- Режим 24/7 с авторестартом при сбоях

- Отображение текущего трека в закреплённом сообщении

# 8. AUTO MIX — автомиксинг

AUTO MIX — уникальная фича Бот автоматически миксует треки из двух каналов с плавными переходами — как настоящий DJ.

## Как работает

- Выбирает 3 трека из TEQUILA MUSIC

- Выбирает 3 трека из FULLMOON TRIP SOUND

- Анализирует BPM и тональность каждого трека (librosa)

- Сортирует по BPM для плавного перехода

- Делает crossfade 5-10 секунд между треками (ffmpeg / pydub)

- Отправляет готовый микс или стримит в Voice Chat

### Технические детали

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Crossfade | 5-10 секунд (настраиваемый) |
| BPM-анализ | librosa.beat.beat_track() |
| Key detection | librosa.feature.chroma (опционально) |
| Нормализация | ffmpeg loudnorm / -14 LUFS |
| Выходной формат | MP3 192kbps / OGG для Voice Chat |

# 9. Режимы эфира

| Режим | Описание | Источник | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌙 Night Radio | Deep / ambient / trip-hop поток | FULLMOON | 00:00–06:00 |
| ⚡ Energy Boost | Хиты, энергичные треки, латино | TEQUILA | 18:00–00:00 |
| 🔀 Hybrid | Баланс обоих каналов | AUTO MIX | Любое |
| 🤫 Silent Auto | Авто-включение при тишине в VC | Смешанный | Любое |

Silent Auto: Бот мониторит Voice Chat. Если никто не говорит и нет музыки > 30 сек — автоматически запускает фоновый поток. При начале разговора — плавно убавляет громкость.

# 10. Premium-подписка

| Функция | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Поиск треков | 10 / час | Без лимита |
| Качество | 128-192 kbps | До 320 kbps |
| Заказ трека в эфир | Нет | Вне очереди |
| Закрытый эфир | Нет | Доступ |
| Личный эфир | Нет | Персональный стрим |
| Расширенный поиск | YouTube | Все порталы |
| Аналитика вкусов | Базовая | Полная статистика |
| VIP статус в BLACK ROOM | Нет | Бейдж + приоритет |

### Оплата

- Telegram Stars: Встроенные платежи Telegram (приоритет)

- YooKassa / Stripe: Для пользователей из КР/РФ (опционально)

- Цена: Определяется заказчиком (рекомендация: 199-499 сом/мес или ~$2-5)

# 11. Админ-панель и аналитика

## 11.1 Дашборд админа (в боте)

| Метрика | Описание | Обновление |
| --- | --- | --- |
| Активные слушатели | Сколько людей слушают прямо сейчас | Real-time |
| Топ треков | Самые популярные за день/неделю/месяц | Ежечасно |
| Активность по времени | Хитмап активности по часам | Ежедневно |
| Источник трафика | Откуда пришли пользователи | Ежедневно |
| Доход Premium | Подписки, конверсия, churn rate | Ежедневно |
| Ошибки | Провалы скачивания, таймауты | Real-time |

## 11.2 Команды админа

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /admin stats | Полная статистика |
| /admin ban <user_id> | Бан пользователя |
| /admin broadcast <текст> | Рассылка всем пользователям |
| /admin queue | Текущая очередь эфира |
| /admin skip | Пропустить текущий трек в эфире |
| /admin mode <режим> | Переключить режим эфира |

# 12. База данных

## users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | Telegram user ID |
| username | VARCHAR(255) | Telegram username |
| language | VARCHAR(5) | Язык (ru/en) |
| quality | VARCHAR(10) | Предпочитаемый битрейт |
| is_premium | BOOLEAN | Premium-статус |
| premium_until | TIMESTAMP | Дата окончания Premium |
| fav_genres | JSONB | Любимые жанры (массив) |
| avg_bpm | INTEGER | Средний BPM предпочтений |
| created_at | TIMESTAMP | Дата регистрации |
| last_active | TIMESTAMP | Последняя активность |

## tracks

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | Автоинкремент |
| source_id | VARCHAR(100) | YouTube ID / SoundCloud ID |
| source | VARCHAR(20) | youtube / soundcloud / channel |
| channel | VARCHAR(50) | tequila / fullmoon / external |
| title | VARCHAR(500) | Название трека |
| artist | VARCHAR(255) | Исполнитель |
| genre | VARCHAR(50) | Жанр |
| bpm | INTEGER | Beats Per Minute |
| duration | INTEGER | Длительность (секунды) |
| file_id | VARCHAR(255) | Telegram file_id |
| downloads | INTEGER | Число скачиваний |
| created_at | TIMESTAMP | Дата добавления |

## listening_history

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | Автоинкремент |
| user_id | BIGINT FK | Пользователь |
| track_id | INTEGER FK | Трек |
| action | VARCHAR(20) | play / skip / like / dislike |
| listen_duration | INTEGER | Сколько прослушал (сек) |
| source | VARCHAR(20) | search / radio / automix / recommend |
| created_at | TIMESTAMP | Время события |

# 13. Безопасность и лимиты

## Rate Limiting

| Тип | Лимит поиска | Лимит скачивания | Cooldown |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 10 / час | 10 / час | 5 сек |
| Premium | Без лимита | 100 / час | 1 сек |
| Admin | Без лимита | Без лимита | Нет |

### Защитные меры

- Валидация входных данных (санитизация, макс 500 символов)

- Anti-flood middleware (aiogram + Redis)

- Webhook Secret Token для верификации

- Все токены в .env (никогда в коде)

- Docker isolation для каждого сервиса

- Userbot-аккаунт с отдельным номером (не основной аккаунт!)

# 14. Технический стек

| Категория | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python 3.12+ | Основной стек |
| Bot Framework | aiogram 3.x | Обработка Telegram Bot API |
| Userbot | Pyrogram 2.x | Парсинг каналов + Voice Chat |
| Voice Chat | pytgcalls | Стриминг в голосовой чат |
| Скачивание | yt-dlp | YouTube, SoundCloud, и др. |
| Аудио | ffmpeg + pydub | Конвертация, миксинг, crossfade |
| BPM / Анализ | librosa | Анализ темпа и тональности |
| Рекомендации | scikit-learn / LightFM | Персональный AI DJ |
| Кэш / Очередь | Redis 7 | file_id, очередь эфира, rate limiting |
| БД | PostgreSQL 16 | Основная база данных |
| API | Spotify Web API | Метаданные / рекомендации |
| Контейнеры | Docker + Compose | Оркестрация |
| Web | nginx + Let's Encrypt | Reverse proxy + SSL |
| CI/CD | GitHub Actions | Автодеплой |

# 15. Деплой и инфраструктура

## Требования к серверу

| Параметр | Минимум | Рекомендуемый |
| --- | --- | --- |
| vCPU | 2 | 4 |
| RAM | 4 ГБ | 8 ГБ |
| SSD | 80 ГБ | 160 ГБ |
| ОС | Ubuntu 24.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| Сеть | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с |
| Стоимость | ~$15/мес | ~$30/мес |

Провайдеры: Hetzner (лучшая цена), DigitalOcean, Aeza, TimeWeb Cloud.

## Docker Compose сервисы

- bot: aiogram 3 — основной бот

- streamer: Pyrogram + pytgcalls — Voice Chat стриминг

- parser: Pyrogram — парсинг каналов

- redis: Кэш + очередь

- postgres: База данных

- nginx: Reverse proxy + SSL

# 16. Этапы разработки (Roadmap)

| Этап | Срок | Что входит |
| --- | --- | --- |
| MVP | 2-3 нед. | Поиск YouTube, отправка MP3, кэш, главное меню, /start, /help |
| v1.1 Стрим | 3-4 нед. | Парсер TEQUILA/FULLMOON, Voice Chat 24/7, TEQUILA/FULLMOON LIVE |
| v1.2 AI DJ | 5-6 нед. | Рекомендации «По вкусу», онбординг, BPM-анализ |
| v1.3 MIX | 6-7 нед. | AUTO MIX, crossfade, режимы эфира, Silent Auto |
| v2.0 Premium | 8-10 нед. | Premium-подписка, оплата, VIP, закрытый эфир, аналитика |
| v2.1 Multi | 10-12 нед. | Spotify/Deezer/Apple Music, мультиязычность, баттлы |

# 17. Стратегия продвижения

| Канал | Механика | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Закреп в TEQUILA / FULLMOON | Закреплённый пост с ссылкой на бота | Основной трафик |
| Розыгрыш Premium | Еженедельный розыгрыш среди активных | Вовлечение + ретеншн |
| Топ слушателей недели | Публикация Топ-10 в канале | Геймификация |
| Музыкальные баттлы | Голосование за лучший трек недели | Виральность |
| Авто-приглашение | Приветствие новых членов BLACK ROOM | Органический рост |

# 18. Риски и митигация

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| yt-dlp перестаёт работать | Критическое | Автообновление yt-dlp, fallback на SoundCloud |
| Telegram блокирует userbot | Критическое | Отдельный номер, лимиты запросов, запасной аккаунт |
| Блокировка IP YouTube | Высокое | Ротация прокси, residential прокси |
| Перегрузка сервера | Среднее | Rate limiting, очередь Redis, горизонт. масштаб. |
| Диск забивается | Среднее | Cron-очистка, TTL 7 дней, мониторинг |
| Правовые претензии | Высокое | Приватный бот, дисклеймер, готовность отключить |
| librosa тяжёлый на CPU | Среднее | Анализ в фоне, кэширование BPM, вынос в отдельный worker |

# 19. Критерии приёмки

## MVP готов, когда:

- Главное меню отображается после /start со всеми кнопками

- Поиск по тексту возвращает 3-5 результатов с кнопками

- Нажатие на кнопку → MP3 с метаданными и обложкой менее чем за 15 секунд

- Повторный запрос того же трека — из кэша < 2 секунд

- Rate limiting работает: более 10 запросов/час блокируются

- Docker-compose up -d запускает бот на чистом VPS

## v1.1 (Стрим) готов, когда:

- Парсер обнаруживает новые посты в TEQUILA / FULLMOON и добавляет в базу

- Voice Chat стримит 24/7 без сбоев в течение 48 часов

- Кнопки TEQUILA LIVE и FULLMOON LIVE показывают текущий трек

- Поиск приоритетно находит треки из каналов

## v1.2 (AI DJ) готов, когда:

- Онбординг (3 вопроса) работает для новых пользователей

- Плейлист «По вкусу» показывает релевантные треки после 10+ прослушиваний

- Skip/play сигналы влияют на будущие рекомендации

🎧 BLACK ROOM RADIO BOT

TSDESIGN © 2026

Конец документа